ПЕРЕЛІК завдань і заходів Програми інформатизації

Софіївської селищної ради на 2026 – 2028 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки вико-нання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | Усього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення Програми | 1.1. Проведення щорічного оцінювання електронної готовності |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,00 | Отримання оцінки ефективності реалізації завдань Програми. Підвищення ефективності використання коштів бюджету на заходи з упровадження інформаційних технологій |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 1.2. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх підрозділів з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | Дотримання вимог законодавства у сфері використання ліцензійного програмного забезпечення |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 1.3. Розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій щодо: організації виконання завдань Програми; створення, упровадження та адміністрування інформаційних систем та програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем; організації захисту інформації в телекомунікаційних системах громади |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | – | – | – | – | Створення нормативно- правової бази |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 1.4. Організація навчання, фахівців органів місцевого самоврядування, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств, з питань електронного урядування та інформаційних технологій. Сприяння навчанню мешканців громади навичкам ІТ-технологій спільно з громадськими організаціями |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,00 | Забезпечення дотримання вимог типових посадових інструкцій щодо обов’язкового володіння інформаційно- комп’ютерними технологіями, підвищення інформаційної грамотності та культури користувачів, їх кваліфікації. Щорічно – 10 осіб |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,00 |  |
|  | 1.5. Участь у всеукраїнських науково- практичних конференціях, семінарах, круглих столах, відеоконференціях за участю керівників органів влади, науковців, представників громадських організацій та бізнес-структур щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,00 | Участь у формуванні регіональної політики та розв’язання проблем розвитку інформаційного суспільства широкого кола фахівців із відповідних сфер (науковців, керівників, виробників, економістів, маркетологів, соціологів, викладачів тощо) і громадськості. Вивчення кращого досвіду, створення умов для міжрегіонального обміну досвідом та організаційно- технічної бази для вирішення спільних проблем |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,00 |  |
|  | 1.6. Проведення щорічних конкурсів з підтримки проектів у сфері інформатизації та електронного урядування громади |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,00 | Стимулювання використання інформаційних технологій громадою |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,00 |  |
| 2.Упровадження технологій е-урядування, електронних інформаційних ресурсів, використання інших каналів комунікації. | 2.1. Розвиток системи електронного документообігу |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 1100,00 | Забезпечення ефективного впровадження Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 1100,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 2.2. Вдосконалення надання публічних послуг. Розвиток центру адміністративних послуг громади з використанням системи „Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг” Дніпропетровської області та іншими інформаційними системами |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,00 | Створення віртуального офісу електронних адміністративних послуг, мережі пунктів колективного доступу населення до публічної інформації |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,00 |  |
|  | 2.3. Упровадження рішень для громади планування, виконання та моніторингу місцевих бюджетів, моніторингу та підготовки інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти Створення гео-інформаційної системи громади, спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття управлінських рішень |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,00 | Підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,00 |  |
|  | 2.4. Розвиток відкритих даних: запровадження та розвиток веб-порталу відкритих даних; створення реєстру наборів відкритих даних, запровадження проектів зі створення інструментів (сервісів) на базі відкритих даних тощо |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,00 | Забезпечення права кожного на доступ до інформації, що перебувають у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України „Про доступ до публічної інформації”, та інформації, що становить суспільний інтерес |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 2.5. Запровадження та розвиток проектів е-демократії |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,00 | Залучення громадян до процесів прийняття та оцінювання управлінських рішень шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,00 |  |
|  | 2.6. Співфінансування спільних проектів (програм), спрямованих на розвиток е-урядування, з державними, міжнародними, громадськими організаціями (фондами) |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,00 | Створення умов для залучення коштів державних та міжнародних організацій на вирішення проблем громади |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 2.7. Створення та розвиток інтегрованої платформи Інтернет- порталів, використання інших каналів комунікації. |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 400,00 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, у тому числі до інформаційної мережі |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 400,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
| 3. Розвиток телекомунікацій- ного середовища громади та організація захисту інформації | 3.1. Розвиток та поширення широкосмугової Мультисервісної (мережі) інфраструктури, у тому числі із застосуванням механізмів державно- приватного партнерства на всій території громади. Поширення технології бездротової мережі у роботі |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,00 | Забезпечення можливості отримання населенням сучасних електронних сервісів та послуг по всій території. Упровадження бездротової мережі Wi-Fi, Створення умов для вільного доступу до мережі Інтернет населення громади. Щорічне впровадження не менше 3 зон доступу до бездротової мережі Wi-Fi |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 3.2. Створення та підтримка функціонування Дата- центру громади |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,00 | Забезпечення необхідного рівня надійності функціонування та резервування обладнання ДЦ, можливості нарощування потужності ДЦ з урахуванням подальшого розширення (масштабування) ІТ-обладнання |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 3.3. Упровадження технологій швидкісної передачі даних, ІР-телефонії по всій території громади |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,00 | Упровадження технологій швидкісної передачі даних |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 3.4. Розроблення проектів запровадження системи електронного голосування |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 600,00 | Створення системи електронного голосування |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 600,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 3.5. Створення комплексних систем захисту інформації на програмно-технічні комплекси громади, інформаційні системи тощо |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,00 | Забезпечення захисту інформації відповідно до вимог чинного законодавства |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
| 4. Створення, підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем | 4.1. Створення, підтримка безперебійного функціонування, ТКЦ та існуючих інформаційних систем громади |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,00 | Забезпечення функціонування інформаційних систем |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 4.2. Створення, підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів, забезпечення функціонування локальних мереж та широкосмугових захищених каналів зв’язку |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,00 | Забезпечення функціонування локальних мереж та інформаційних систем |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 4.3. Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,00 | Оснащення сучасною комп’ютерною технікою |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 4.4. Придбання обладнання та ліцензійного програмного забезпечення |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,00 | Забезпечення надійного функціонування ТКЦ громади та дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування програмного забезпечення |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |
|  | 4.5. Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення |  | 2026-2028 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,00 | Створення можливості користування програмним забезпеченням та отримання кваліфікованої підтримки оновлень |
|  |  |  |  | Державний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | – |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,00 |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | – | – | – | – |  |

Секретар селищної ради                                                                 Л. НАЗАРЕНКО